국가교육발전계획 2028-2037

교육법률 온톨로지 시각화 시스템

MiroFish 기반 적용전략 보고서

MiroFish GraphRAG + Multi-Agent Simulation Architecture

2026. 3. 28.

국가교육위원회 중장기교육발전계획 수립팀

# 1. 프로젝트 현황 분석

## 1.1 국가교육발전계획 2028-2037 프로젝트 현황

국가교육위원회가 수립하는 중장기 국가교육발전계획(2028-2037)은 9개 핵심 분야를 서브 프로젝트로 구성하여 진행 중이다. 현재 01_AI디지털전략 분야만 본격 진행 중이며, 나머지 8개 분야는 준비 단계에 있다.

| 번호 | 분야 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | AI·디지털 전략 | 진행 중 | 원고 분석, 학술논문 37편 분석 완료 |
| 02 | 교육과정 혁신 | 준비 중 | 역량기반 교육과정 설계 예정 |
| 03 | 교원정책 | 준비 중 | 교원 양성·임용·연수 정책 |
| 04 | 평가·선발체제 | 준비 중 | 학생 평가, 대입 선발 개혁 |
| 05 | 교육재정 | 준비 중 | 예산·재원 확보·배분 전략 |
| 06 | 교육 거버넌스 | 준비 중 | 행정체제, 자치분권 |
| 07 | 평생·직업교육 | 준비 중 | 성인교육, 학점은행 |
| 08 | 교육복지·형평성 | 준비 중 | 교육격차 해소, 특수교육 |
| 09 | 글로벌 교육협력 | 준비 중 | 국제 협력, 교육 ODA |

# 2. MiroFish 기술 스택 분석 및 적용 전략

## 2.1 MiroFish 핵심 아키텍처

MiroFish는 군집지능(Swarm Intelligence) 기반의 AI 예측 엔진으로, GraphRAG를 통한 지식그래프 구축과 수천 개의 자율 에이전트 시뮬레이션을 결합한 차세대 플랫폼이다. 본 프로젝트에서는 MiroFish의 다음 핵심 기술을 교육법률 온톨로지 시각화에 적용한다.

| 기술 요소 | MiroFish 구현 | 교육법률 적용 |
| --- | --- | --- |
| GraphRAG | 엔티티·관계 추출 → 온톨로지 생성 → 그래프 빌딩 파이프라인 | 헌법→기본법→개별법→시행령→조례 계층구조를 온톨로지로 구축 |
| Multi-Agent | 수천 개 에이전트의 독립적 성격·기억·행동 로직으로 사회 진화 시뮬레이션 | 교원·학생·학부모·행정가·연구자·산업계 6개 이해관계자 에이전트 |
| D3.js Graph | SVG 기반 force-directed 레이아웃, entityType별 노드 색상 분류 | 법률유형(헌법/기본법/개별법/시행령/조례)별 색상 코딩 그래프 |
| Vue + FastAPI | 프론트엔드(Vue) + 백엔드(Python FastAPI) 아키텍처 | React JSX 기반 인터랙티브 웹앱으로 변환 적용 |
| Zep Cloud | 에이전트 장기기억 관리, 상태 복구 지원 | 에이전트별 입장(stance) 추적, 합의 수렴도 측정 |
| OASIS 엔진 | Open Agent Social Interaction Simulations, 병렬 실행 | 정책 시나리오별 6개 에이전트 동시 상호작용 |

# 3. 교육법률 온톨로지 구조

## 3.1 법체계 계층구조 (6단계)

헌법 제31조 교육권으로부터 교육기본법, 개별 법률, 시행령, 시행규칙/고시, 지방조례까지 총 6단계의 위계적 법체계를 온톨로지 노드로 구조화하였다. 전체 27개 법률 노드와 35개 관계(엣지)로 구성되며, 각 노드는 9개 프로젝트 분야와 매핑된다.

| Level | 유형 | 노드 수 | 주요 법률 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 헌법 | 1 | 대한민국 헌법 제31조 (교육권) |
| 1 | 기본법 | 1 | 교육기본법 |
| 2 | 개별법률/기술관련법 | 14 | 초중등교육법, 고등교육법, 평생교육법, 교원지위법, 인공지능기본법 등 |
| 3 | 시행령 | 5 | 초중등교육법 시행령, 고등교육법 시행령 등 |
| 4 | 시행규칙/고시 | 3 | 교육과정 고시, 학생평가 훈령 등 |
| 5 | 조례/규칙 | 2 | 시·도교육청 조례, 교육과정 편성지침 |

## 3.2 관계 유형 (엣지 분류)

법률 간 관계는 근거(헌법→기본법), 위임(상위법→하위법), 시행(법률→시행령), 참조(개별법 간 상호참조), 관련(정책영역 연관)의 5가지 유형으로 분류된다. 각 관계 유형은 시각화에서 서로 다른 색상과 화살표로 표시되어 법률 간 영향 경로를 직관적으로 파악할 수 있다.

| 관계 유형 | 설명 | 엣지 수 | 시각화 색상 |
| --- | --- | --- | --- |
| 근거 | 헌법이 기본법의 근거가 됨 | 1 | 빨강 (#dc2626) |
| 위임 | 상위법이 하위법에 규율 권한을 위임 | 13 | 파랑 (#2563eb) |
| 시행 | 법률의 세부사항을 시행령으로 규정 | 8 | 청록 (#0891b2) |
| 참조 | 개별법 간 상호 참조 및 연관 규정 | 8 | 회색 (#9ca3af) |
| 관련 | 정책 영역 간 간접적 연관 | 5 | 보라 (#a855f7) |

# 4. 멀티에이전트 시뮬레이션 설계

## 4.1 에이전트 모델 (MiroFish 패턴)

MiroFish의 멀티에이전트 시뮬레이션 아키텍처를 참고하여, 교육정책의 주요 이해관계자를 6개의 자율 에이전트로 모델링하였다. 각 에이전트는 독립적 성격, 초기 입장(stance), 관심 영역을 갖고 정책 시나리오에 대해 상호작용한다.

| 에이전트 | 역할 | 성격 특성 | 초기 입장 | 관심 분야 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 교원 에이전트 | 현장 교사 | 보수적, 학생 중심 | 0.3 (신중) | 교원정책, 교육과정, 평가 |
| 학생 에이전트 | 초중고·대학생 | 변화 지향, 디지털 친화 | 0.7 (적극) | AI전략, 교육과정, 평가 |
| 학부모 에이전트 | 학부모 집단 | 자녀 미래 걱정 | 0.5 (중립) | 평가, 재정, 복지 |
| 교육행정가 | 교육부·교육청 | 제도 안정 중시 | 0.4 (신중) | 거버넌스, 재정, 교원 |
| 교육연구자 | 교육학 전문가 | 증거 기반 판단 | 0.6 (개방) | AI전략, 글로벌, 교육과정 |
| 산업계 에이전트 | 기업·산업계 | 실무역량 중시 | 0.8 (적극) | AI전략, 평생교육, 과정 |

## 4.2 정책 시뮬레이션 시나리오

9개 프로젝트 분야의 핵심 정책 의제를 6개 시나리오로 구성하여, 각 시나리오가 관련 법률과 에이전트에 미치는 영향을 시뮬레이션할 수 있다.

| 시나리오 | 설명 | 관련 법률 |
| --- | --- | --- |
| AI 교육과정 필수화 | 초등부터 AI·코딩 교육 필수 교과 편성 | 초중등교육법, 교육과정 고시, 인공지능기본법 |
| 교원 AI 역량 강화 | 모든 교원 AI 활용 연수 의무화 | 교원지위법, 시행령, 인공지능기본법 |
| 대입제도 개편 | AI 기반 역량평가 도입, 수능 비중 축소 | 고등교육법, 시행령, 학생평가 훈령 |
| 평생학습 학점 인정 | 온라인 학습·직업훈련 학점 인정 확대 | 평생교육법, 시행령, 고등교육법 |
| 교육재정 재구조화 | AI·디지털 투자 비중 확대 | 지방교육재정교부금법, 시행령, 지방교육자치법 |
| 교육자치 확대 | 학교 자율권 강화, 국교위 역할 확대 | 국가교육위원회법, 지방교육자치법, 조례 |

# 5. MiroFish 적용전략 로드맵

## 5.1 단계별 적용 전략

Phase 1 (즉시 적용): React/D3.js 기반 인터랙티브 법률 온톨로지 그래프 배포. 27개 법률 노드, 35개 관계 엣지의 force-directed 시각화. 9개 프로젝트 분야별 필터링 및 법률 상세정보 패널 제공.

Phase 2 (1개월 내): 멀티에이전트 시뮬레이션 엔진 고도화. 6개 이해관계자 에이전트의 정책 반응 시뮬레이션. MiroFish OASIS 패턴의 병렬 에이전트 루프 및 합의 수렴 알고리즘 적용.

Phase 3 (3개월 내): GraphRAG 파이프라인 구축. 법률 원문 PDF에서 자동 엔티티/관계 추출. MiroFish의 온톨로지 생성 → 그래프 빌딩 5단계 파이프라인 적용. 법률 개정 시 자동 그래프 업데이트.

Phase 4 (6개월 내): 정책 영향 예측 시스템 완성. MiroFish의 Report Agent 패턴을 도입하여 시뮬레이션 결과를 구조화된 정책 영향 보고서로 자동 생성. 반사실적(counterfactual) 시나리오 분석 지원.

## 5.2 MiroFish 핵심 자원 활용 계획

MiroFish 레포지토리(github.com/666ghj/MiroFish)에서 활용 가능한 핵심 자원과 본 프로젝트에의 적용 방안은 다음과 같다.

| MiroFish 자원 | 기능 | 적용 대상 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| GraphPanel.vue | D3.js force-directed 그래프 렌더링 | 법률 온톨로지 시각화 | Phase 1 (즉시) |
| GraphRAG 모듈 | 엔티티/관계 추출 파이프라인 | 법률 텍스트 자동 분석 | Phase 3 |
| Agent 프레임워크 | 에이전트 생성/관리/상호작용 | 이해관계자 시뮬레이션 | Phase 2 |
| OASIS 엔진 | 소셜 상호작용 시뮬레이션 | 정책 토론 시뮬레이션 | Phase 2 |
| Zep Cloud 연동 | 에이전트 장기기억 관리 | 에이전트 상태 지속성 | Phase 3 |
| Report Agent | 시뮬레이션 결과 보고서 생성 | 정책 영향 보고서 자동화 | Phase 4 |
| amadad/mirofish | 영문 포크, KuzuDB 그래프 저장 | 로컬 그래프 DB 구축 | Phase 3 |

# 6. 결론 및 기대효과

MiroFish의 GraphRAG + Multi-Agent Simulation 아키텍처를 한국 교육법률 온톨로지 시각화에 적용함으로써, 국가교육발전계획 2028-2037의 9개 분야에 걸친 법률 체계를 체계적으로 시각화하고, 정책 변화가 다양한 이해관계자에게 미치는 영향을 사전에 시뮬레이션할 수 있는 도구를 구축하였다.

주요 기대효과는 다음과 같다. 첫째, 헌법부터 지방조례까지 6단계 교육법률 체계의 온톨로지 기반 시각화를 통해 법률 간 관계와 영향 범위를 직관적으로 파악할 수 있다. 둘째, 6개 이해관계자 에이전트의 멀티에이전트 시뮬레이션을 통해 정책 시나리오별 사회적 반응을 사전 예측할 수 있다. 셋째, MiroFish의 오픈소스 생태계(GraphRAG, OASIS, Report Agent)를 활용하여 향후 법률 개정이나 신규 정책 도입 시 자동 업데이트가 가능한 살아있는 법률 지식그래프를 구축할 수 있다.

본 시스템은 Phase 1의 인터랙티브 시각화 앱(education-law-ontology.jsx)부터 즉시 활용 가능하며, 향후 단계적으로 GraphRAG 파이프라인과 정책 영향 예측 시스템으로 확장해 나갈 예정이다.

참고 자원

MiroFish GitHub: github.com/666ghj/MiroFish

MiroFish English Fork (amadad): github.com/amadad/mirofish

국가법령정보센터: law.go.kr

교육기본법 (법률 제5437호)

한국컴퓨터교육학회 논문지 (2022): 온톨로지 학습 기반 지식 그래프 구축